Glosario de términos para la planificación conjunta

|  | Término | Definición |
| --- | --- | --- |
| 1 | Modelo de Madurez | Es un conjunto de prácticas de Agilidad y Técnicas de Software cuyo resultado permite conocer cuál es el grado de maestría o nivel de madurez del squad en la adopción de dichas prácticas. |
| 2 | Pre-work | Es la última iteración o último sprint reservado del trimestre en curso, para el proceso de armado de backlog para el nuevo trimestre. En esta etapa también los squads o equipos realizan el refinamiento de los requerimientos para el siguiente trimestre y gestionan sus dependencias. |
| 3 | Planning | El planning es la ceremonia que se realiza antes de empezar el trimestre y sirve para planificar las entregas o funcionalidades en cada iteración o Sprint. Asimismo permite validar las dependencias con otros equipos y riesgos potenciales que se puedan presentar durante el proceso de desarrollo. |
| 4 | Planificación Conjunta | es el mismo concepto de Planning. |
| 5 | Demo | La ceremonia de la Demo se realiza al final del trimestre y es un espacio donde celebramos el cumplimiento de las metas de los OKRs planificados. |
| 6 | Top 10 | Es un espacio de validación de las entregas o funcionalidades priorizadas por el PO que serán luego planificadas en el Planning, se presenta ante los skateholders y se identifica las primeras dependencias entre equipos. El símbolo del like sobre cada funcionalidad representa que dicha funcionalidad ha sido completamente refinada. |
| 7 | OKR | En simple, es el objetivo táctico de negocio (O) con el resultado esperado en un determinado tiempo (KR). Un objetivo pueder tener uno o más KRs y cumplirse en tiempos diferentes, pero el objetivo se cumple cuando todos los KRs alcanzan la meta. |
| 8 | Data Driven | La cultura Data-Driven es aquella donde todos sus colaboradores usan los datos como la base principal para la toma de decisiones. Se fundamenta en la confianza que tiene hacia los datos y el análisis de los mismos. Por otro lado, permite a la empresa examinar y organizar sus datos con el fin de atender mejor a sus clientes. Al usar datos para impulsar sus acciones, una organización puede contextualizar y personalizar sus mensajes a sus clientes y posibles clientes para un enfoque más customer-centric. |

Consejos para la planificación conjunta

|  |  | Consejo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pesaje | Para un pesaje fino o con mayor precisión, durante la etapa de refinamiento, el equipo debe recibir el documento funcional completo, donde se detalle la regla de cada campo o variable, además de los criterios de aceptación para determinar el esfuerzo, considerando el tiempo de cada etapa del flujo de entrega hasta ponerlo en Producción o Uso. El valor del pesaje obtenido se registra en el campo Jira llamado Story Point. El Pesaje es importante para determinar el sprint donde se completa o entrega una Funcionalidad. |
| 2 | P.C. Estimación | Es un campo Jira donde el equipo debe registrar el tiempo del esfuerzo requerido hasta terminar la Certificación. Es un tiempo menor al pesaje registrado sobre el campo Jira Story Point, porque solo abarca el tiempo desde el día y hora que cambia del estado Abierta a IBK_EnDesarrollo, hasta el día y hora que cambia al estado IBK_DoneCertificacion. Esto aplica para tarjetas padres o tipos de incidencia de Jira: Historia de Usuario, Habilitador, Regulatorio, Evolución Tecnológica y Deuda Técnica. |
| 3 | Complejidad Tecnológica (CT) | Se define en función del valor de P.C. Estimación, del tipo de incidencia de Jira y del rol del miembro de equipo. Por ejemplo si el rol del miembro de equipo corresponde a Data Engineer, deberá asignarse una Complejidad Tecnológica Baja o Alta cuando la P.C. Estimación sea igual o menor al tiempo límite definido por el equipo y si el tipo de incidencia es Historia de Usuario, Deuda Técnica, Regulatorio y Evolución Tecnológica, pero si el Data Engineer esta asignado a un Habilitador que tendrá como alcance la exploración de procesos de datos o fuentes de datos se establece Complejidad Tecnológica “No Aplica”. Otro rol de miembro de equipo puede estar asignado a una Historia de Usuario o entregable que se pondrá en uso y que no requiere un despliegue sobre un ambiente de producción, se establece Complejidad Tecnológica “Funcional”. |
| 4 | Tiempo límite por equipo | También llamado “Tiempo TOBE”, es el tiempo máximo con el cual se mide el cumplimiento de la eficiencia para una CT Baja o Alta. Se tienen dos tiempos TOBE, el TOBE de la etapa de Desarrollo y el TOBE de la suma del tiempo de las etapas de Desarrollo y Certificación. Hoy en día, la eficiencia se mide con el TOBE de la etapa de Desarrollo y es diferente por equipo. Algunos equipos pueden tener casuísticas de mayor complejidad y por ende el tiempo TOBE es mayor, sobre todo del tipo “Alta”. |
| 5 | Tiempo Neto | El Tiempo Neto se obtiene de la diferencia de tiempo entre la fecha y hora del primer cambio de estado de Abierta a IBK_EnDesarrollo (Tiempo de inicio), respecto al último cambio de estado a IBK_DoneDesarrollo (Tiempo fin). Tener en cuenta que el tipo de incidencia subtarea, también llamada tarjeta hijo, su “tiempo de inicio” afecta al “tiempo de inicio” a la tarjeta padre. Una tarjeta padre puede regresar al estado IBK_EnDesarrollo por algún bloqueo u observación durante la etapa de Certificación, pero siempre “Tiempo de inicio” se tomará de la fecha y hora del cambio de estado más antiguo y el “tiempo fin” del cambio más reciente. |
| 6 | Eficiencia | Para cumplir con la eficiencia de cada entrega o tipo de incidencia de Jira con una Complejidad Tecnológica Baja o Alta, el Tiempo Neto debe ser menor o igual al Tiempo TOBE de la etapa de Desarrollo. Importante revisar y confirmar la Complejidad Tecnológica, antes de pasar al estado “IBK_EnDesarrollo” de ser necesario realizar un repaso si las reglas y criterios de aceptación se mantienen para evitar bloqueos y por ende el incumplimiento de la eficiencia. |
| 7 | Bloqueos | Los bloqueos o impedimentos pueden detener el flujo de entrega, pero nos enfocaremos en los bloqueos que se generan en la etapa de desarrollo y certificación, en las cuales se tiene mayor control para realizar acciones de mejora continua. Los tipos de bloqueo que se generan en la etapa de desarrollo son: Cambio y ErrorQA. Mientras que el bloqueo “Validación de Usuario” se generan durante la etapa de Certificación. |
| 8 | Bloqueo por Cambio | Son bloqueos que se generan cuando hay cambio en el alcance ya sea por nuevas reglas o cambio en los criterios de aceptación, puede surgir también durante la etapa de certificación. Si el cambio es grande puede poner en riesgo el cumplimiento de la eficiencia. Se recomienda que el responsable asignado valide con el Product Owner si se mantiene el alcance y criterios de aceptación antes de iniciar el desarrollo del requerimiento o durante el Sprint Planning. |
| 10 | Bloqueo por Validación de Usuario | Son bloqueos que se generan cuando no se realiza el proceso de la certificación por falta de disponibilidad del usuario de negocio, ya sea porque tiene otra prioridad o por alguna ausencia como permisos o vacaciones. Para evitar este tipo de bloqueo, desde el refinamiento del requerimiento se debe validar la disponibilidad del usuario o analista designado para las pruebas y reconfirmar durante el Sprint Planning. |
| 11 | Bloqueo Externo | Son bloqueos generados por la caída de alguna plataforma tecnológica, perdida de accesos, o demoras en la atención de las dependencias, tal como demora en el despliegue a UAT, validador de Gobierno, pérdida de acceso a los buckets. |
| 12 | Bloqueo por cambio de Prioridad | Son bloqueos que originan cuando el Data Engineer debe suspender una actividad para atender otra con mayor prioridad, por ejemplo: un soporte a una incidencia. |
| 13 | ErrorQA | Este tipo de bloqueo se genera por errores en la codificación del objeto desarrollado por el Data Engineer, lo registra el Tester o QA del equipo, obligando a regresar al estado IBK_EnDesarrollo. |
| 14 | Realizar el Sprint Planning | Es una práctica que todo equipo debe realizar el primer día del sprint, se revisa nuevamente las prioridades, se revisa si se mantiene el alcance y criterios de aceptación de cada entrega o requerimiento planificado para desarrollarlo en el sprint que iniciará y si se llega a determinar cambios, se programa espacios de refinamiento para dimensionar el nuevo esfuerzo o pesaje. Se aconseja realizar el Sprint Planning aún si el equipo tenga que realizar desarrollo de procesos que no tienen cambios (maduros). |
| 15 | Uso del estado IBK_Desestimado | Es un estado final que se asigna sobre todos los tipos de incidencia de JIRA a excepción de las subtareas, es equivalente a Desestimar o Cancelar o anunciar que ya no se atenderá un requerimiento, por lo tanto, ya no se considerará dentro del futuro backlog. Si se desestiman todos los ítems de una Funcionalidad, también se debe desestimar a la Funcionalidad, pero si se desestima algún item, se debe acotar el nuevo alcance de la funcionalidad y por lo tanto ajustar la nueva meta o avance del Key Result. Cuando se desestima una Funcionalidad Planificada o Adicional, se muestra sobre el Mapa de Entregas con un fondo gris, el Producto Owner debe informar que dicha funcionalidad ya no será atendida. |
| 16 | Impacto de las Funcionalidades Desestimadas | Cuando se desestiman funcionalidades, tener en cuenta que el % de Cumplimiento de Funcionalidades Planificadas se reduce, la probabilidad de la desestimación de una Funcionalidad vinculada a una iniciativa estratégica sea desestimada, es por ello importante priorizar las funcionalidades o requerimientos relacionadas a una iniciativa estratégica y si hay capacidad planificar las que tengan menor prioridad. Importante aplicar una técnica de priorización durante la elaboración del backlog durante la etapa de Prework. |
| 17 | Funcionalidad despriorizada | Una Funcionalidad o requerimiento despriorizado del Mapa de Entrega, no debe ser desestimado o cambiar al estado “IBK_Desestimado”, se debe evaluar el incremento obtenido con todos los ítems con el estado Finalizado o en IBK_DonePRD, evaluar los ítems en que ya se encuentren dentro del WIP o “Trabajo en Progreso” para decidir si se terminan o se bloquean con “Cambio de Prioridad” y con los ítems restantes que se encuentre en el estado Abierta, evaluar cuales se envían al backlog para terminarlos en una siguiente planificación y cambiar el atributo de la Funcionalidad llamada P.C. Sprint Done con el valor “Siguiente PC”. Sobre el Mapa de Entrega dicha funcionalidad ya no tendrá la bandera sobre el sprint planificado sino una flecha a la derecha que simboliza que se continua en el siguiente trimestre. |
| 18 | Mapa de Entrega | En la representación gráfica de las entregas o funcionalidades planificadas en cada sprint, por lo general cada trimestre contiene 6 sprints, siendo el último destinado para el proceso de refinamiento del backlog para el siguiente trimestre y los 5 sprints anteriores destinados para planificar las entregas de las funcionalidades priorizadas. Cada Funcionalidad planificada en la etapa de Planning o Planificación Conjunta, se marca con el icono “bandera” sobre la columna del sprint correspondiente. Cuando se ejecuta el sprint y se cumple con lo planificado, la bandera se reemplaza por el icono de “check” de color verde, si no se cumple se marca con un icono de “aspa” de color rojo y si se cumple en un siguiente sprint, se representa con un icono de “check” de color naranja. De esta forma se puede ver el avance del cumplimiento de lo planificado. También se puede agrupar las funcionalidades por carriles que representan a los KRs o Key Results, el seguimiento de avance de los KRs se determina con el valor del Avance, respecto a la Base o punto de partida y la Meta. Estos datos de Base, Avance y Meta se registran sobre campos del tipo de incidencia en Jira llamado “Key Result”. Es importante que el equipo este pendiente de actualizar los estados de cada item de una Funcionalidad sobre Jira, para que se refleje sobre el Mapa de Entrega, con ello el Product Owner podrá actualizar el avance del respectivo KR. |
| 19 | Capacidad disponible del equipo | La capacidad disponible esta relacionada a la cantidad de puntos/día que tiene el equipo en cada sprint. Cada sprint puede tener una cantidad de puntos diferentes, esta en función a los días hábiles laborales, puede haber un sprint con menos días por feriados consecutivos, vacaciones de algún miembro del equipo o de varios, al porcentaje asignado para dar soporte con alguna entrega recientemente puesta en producción, por lo general se asigna un 20% o menos, dependiendo de la complejidad, al porcentaje asignado para Seguridad de la información, al porcentaje asignado para requerimientos regulatorios y al porcentaje asignado para Deudas Técnicas. No necesariamente se dan todos los casos en un sprint, pero lo recurrente es la reserva de un porcentaje de soporte. Ejemplo: Un equipo tiene requerimientos de seguridad para atender durante los dos primeros sprints, ningún miembro sale de vacaciones y además debe dar soporte, entonces su capacidad del 100% puede reducirse al 70% de entregas de valor o desarrollos nuevos, porque debe reservar un 20% para requerimientos de Seguridad y 10% para Soporte para los primeros dos sprints, con dicho escenario, el equipo planifica entregas de menor complejidad para poder cubrir con el soporte disponible y de mayor complejidad a partir del tercer sprint, elevando el porcentaje de soporte al 20% y la capacidad disponible se establece al 80%. Se recomienda que los miembros del equipo pueda rotar sus vacaciones en cada sprint y un mayor número en mes de Julio y Diciembre porque son los meses donde se generan los Freezing o bloqueo de pases a producción. |
| 19 | Hacer una buena planificación conjunta | Cada equipo tiene un propósito diferente y por ende tiene una naturaleza propia, incluso un estilo de trabajo diferente, pero trabajan bajo los mismos principios de agilidad, tal como transparencia, Colaboración, Respeto, afrontan retos y son abiertos a los cambios para buscar la mejor manera de adaptarse, es por ello que deben realizar prácticas ágiles que impulsen la madurez y compromiso del equipo. Desde el proceso de pesaje, respetando la capacidad real del equipo para no generar sobreesfuerzo y el compromiso de cada miembro en cumplir lo planificado, retándose cada día en hacer mejor y más rápido, para entregar valor de forma continua, todo ello de la mano con el Product Owner y Scrum Master para anticiparse a los riesgos y mitigarlos oportunamente, ayudarán al éxito del porcentaje de cumplimiento y de la eficiencia del equipo. |